自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费项目

实施单位（公章）：自治区粮食局信息中心

自治区主管部门（公章）：自治区粮食和物资储    备局（原自治区粮食局）

项目负责人（签章）：李鑫

填报时间：2019年7月17日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

自治区粮食局信息中心是自治区粮食和物资储备局（原自治区粮食局）是的直属单位，按照自治区机构编制委员会《关于设立自治区粮食局信息中心的批复》（新机编办〔2009〕159号），自治区粮食局承担的职责主要包括：

贯彻落实局党委关于粮食信息化建设的各项决策部署；研究编制粮食信息化发展规划；组织实施粮食信息化建设项目；负责粮食信息化系统应用推广与学习、交流、培训工作；负责全疆粮食专网、局域互联网等各类网络，局中心网络机房、粮食信息化平台、粮食局网站、办公自动化系统、机关计算机设备技术保障与日常维护工作；负责粮食局网站、手机网站、新疆粮食政务微博、新疆粮食微信平台等媒体信息采编与宣传工作；负责信息网络安全管理和运行保障工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据《关于下达自治区本级预算单位2018年部门预算的通知》（新财预〔2018〕1号）文件，安排信息中心项目1个，总预算经费290万元，用于保障粮食管理信息化系统正常运行，自治区粮食局网络信息安全为目标，支付网络租费、电费、软硬件设备维护、粮食信息开发利用、人员培训费等开支。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据自治区财政厅《关于下达2018年度部门预算的通知》（新财预〔2018〕1号），2018年度下达粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费290万元，2月项目资金全部到位，我单位严格按照现行行政单位财务制度和项目进度使用资金，资金使用合法合规，全部用于保障粮食管理信息化系统正常运行，自治区粮食局网络信息安全为目标，支付网络租费、电费、软硬件设备维护、粮食信息系统开发利用、人员培训费等开支。

（二）项目资金实际使用情况分析

截至2018年12月该专项资金已使用216.7万元，执行率74.7%。主要用于支付新疆粮食仓储设施地理信息电子地图、应急高清视频会议系统、网络风险评估整改、机密空调外机监控项目、支付纵向网络租费、2018年局机关网络租费、购买正版软件、2018年局机房三级等保测评、“新疆粮食局”网站运行维护服务、局办公楼照明节能改造项目、小麦价格日报、局办公楼照明节能改造项目、局机关网络运行维护费、部分项目验收款、软件和OA政务系统功能调改、电费等费用。

（三）项目资金管理情况分析

为加强财务管理和会计核算，规范我单位经济行为，确保资金安全，根据国家有关财经法律法规和自治区有关规定，结合自治区粮食局信息中心工作实际，在专项资金使用过程中严格按照《自治区粮食局财务管理暂行办法》执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——政府采购。为保障设备和办公正常运行，根据局机房设备使用时间，及时更换部分空调；根据设备分类配备设备调试便携式电脑。

2. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——网络安全费。网站服务器托管经费。按照自治区人民政府电子政务办公室、自治区网信办、乌鲁木齐市公安局关于政府网站“原则不允许断网”和“必须实行24小时职守”的运行维护要求，由中国联通新疆分公司提供“新疆粮食局”网站服务器托管服务；空调外机监控建设费。按照《关于金谷大厦8楼平台失火情况报告》内容及领导批示要求，为确保设备运行安全，做好机房空调外机监控，杜绝安全隐患，对3台空调室外机运行情况进行24小时监控及录像；网络风险评估整改费。根据《关于公安部2017年网络安全信息通报暨公安机关网络安全执法检查部署电视电话会议情况汇报》、《关于参加2017年全区政务网站加强安全管理及推进政务服务建设工作培训班情况报告》、《新华北路社区7月3日维稳工作会议记录》以及局党委关于“进一步加强网络安全管理，确保局机关网络安全万无一失的”工作要求，开展局机关网络安全风险评估及整改工作；纵向网操作间建设。为规范局机关纵向网管理和使用，确保机房和纵向网安全，在信息中心原有605室设立纵向网操作间，并进行“三铁一器”等相关改造。网站安全检测服务。根据自治区人民政府电子政务办《关于组织对存在问题网站立即进行整改的通知》（新政电政办〔2017〕38号）“通过政府购买服务等方式，对本地区政府网站开展日常监测”的工作要求，开展实施“开普云”网站安全检测服务。网站域名续费。局网站域名到期，为确保局网站能正常访问、网站各项功能正常运行，对网站域名进行续费。

3. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——信息系统等级保护。根据公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室《关于印发<信息安全等级保护管理办法>的通知》要求，第三级等级保护须每年开展测评工作，并结合存在的实际问题进行整改，确保局机关中心机房网络信息安全。

4. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——信息系统开发。新疆粮食仓储设施地理信息电子地图建设费。为进一步加强对我区粮食仓场设施的管理，以新疆仓储收储库设施坐标等信息数据为基础，建设并开发新疆粮食仓储设施地理信息电子地图；应急高清视频会议系统建设费。 按照自治区应急管理办公室《关于加快推进自治区应急高清视频会议系统建设的通知》（新应急办函〔2018〕5号）的要求，建设依托电子政务专网的自治区应急高清视频会议系统，并于5月20日前完成相关网络改造和设备采购工作； 局办公楼照明节能改造项目经费 。 为改善办公照明环境，同时贯彻落实国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》有关提高能源利用率，强化公共机构建筑节能要求，完成自治区公共机构节能领导小组办公室《关于分解下达自治区“十三五”公共机构节约能源资源强度目标的通知》（新公节办发[2017]1号）文件中规定的节约能源指标任务，对局机关办公照明系统进行升级改造；局机关视频监控系统升级改造项目。根据《大小西门片区维护稳定和综合管理服务工作实施办法（试行）》（大小西门党发〔2017〕114号）的要求，机关服务中心对局机关原有监控系统进行检查，发现局机关摄像头存在图像分辨率低，录像保存时间短的问题，针对此问题开展局机关视频监控系统升级改造项目。

5. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——信息采集整理及外网网站信息维护费用。网站栏目设计经费。按照自治区电子政务办对政府网站、微信公众平台建设各类专题活动等栏目宣传内容作为网站测评及绩效考核指标的要求，为进一步做好“新疆粮食和物资储备局”网站建设及信息宣传，提升粮食行业宣传氛围，突出行业特色，“新疆粮食和物资储备局”网站、“新疆粮食”微信公众平台部分内容进行重新设计及更改；信息采集费。根据自治区人民政府《2018年自治区政府部门网站（A类）绩效评估指标》对政务公开、服务群众的信息公开要求，需在《新疆粮食局》网站和《新疆粮食》微信公众平台中发布价格动态、粮情讯息等信息，常年为行业人员、企业和老百姓提供粮食信息服务。信息来源自订阅的国家粮油信息中心《小麦市场价格》和《小麦市场咨讯》两份讯息。

6. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——局机关网络运行维护费。网络租费。为确保局机关各处室业务工作顺利进行，确保局机关对公业务正常开展、各类信息得到及时发布，按照信息中心工作计划对局机关互联网链路进行续费。耗材配件采购。为确保局机关信息化运维工作正常开展，各类信息化设备故障得到及时处理，按照信息中心工作计划开展2018年度耗材采购。

（二）项目管理情况分析

根据《关于金谷大厦8楼平台失火情况报告》、关于公安部2017年网络安全信息通报暨公安机关网络安全执法检查部署电视电话会议情况汇报》、《关于参加2017年全区政务网站加强安全管理及推进政务服务建设工作培训班情况报告》、《新华北路社区7月3日维稳工作会议记录》、《关于组织对存在问题网站立即进行整改的通知》（新政电政办〔2017〕38号）、《关于印发<信息安全等级保护管理办法>的通知》、《关于加快推进自治区应急高清视频会议系统建设的通知》（新应急办函〔2018〕5号）、《“十三五”节能减排综合工作方案》、《关于分解下达自治区“十三五”公共机构节约能源资源强度目标的通知》（新公节办发[2017]1号）、《大小西门片区维护稳定和综合管理服务工作实施办法（试行）》（大小西门党发〔2017〕114号）、《2018年自治区政府部门网站（A类）绩效评估指标》、《自治区粮食局财务管理暂行办法》对项目进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——政府采购。及时更换设备，保证局机房正常安全运行。

2. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——网络安全费。实施“新疆粮食局”网站服务器托管，保障了“新疆粮食局”网站运行“原则不允许断网”和“必须实行24小时职守”的政府网站运行维护要求；机房空调外机监控建设费。机房空调外机监控，对3台空调外机运行情况进行24小时监控及录像，杜绝安全隐患；网络风险评估整改费 。局机关网络风险评估共开展七个项目：机房物理环境、网络安全管理制度、网络架构、网络设备、服务器、数据库及web系统，风险评估项目组对我局进行了网络风险安全风险评估，并形成《新疆维吾尔自治区粮食局网络安全风险评估报告》及《关于自治区粮食局2017年网络安全风险评估存在问题的整改建议》，根据风险评估报告及整改意见，提出六项整改内容，包括部署安全无线网络、调整安全策略、加固OA 应用及数据服务器、编写信息系统安全操作规范、编制完整的网络拓扑图；纵向网操作间建设。实施纵向网操作间建设，加强局机关涉密网络日常使用管理，确保操作间符合国家保密要求，强化局机关计算机保密管理水平；纵向网操作间建设。实施纵向网操作间建设，加强局机关涉密网络日常使用管理，确保操作间符合国家保密要求，强化局机关计算机保密管理水平。网站安全检测服务。对“新疆粮食和物资储备局”网站，实施“开普云”网站安全检测服务，有效的保障了“新疆粮食和物资储备局”网站的安全运行，并及时监测是否达到政府网站运行要求。网站域名续费。对网站域名进行续费，确保局网站正常运行，各项网站工作正常开展。

3. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——信息系统等级保护。根据公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室《关于印发<信息安全等级保护管理办法>的通知》要求，第三级等级保护须每年开展测评工作，并结合存在的实际问题进行整改，确保局机关中心机房网络信息安全。

4. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——信息系统开发。新疆粮食仓储设施地理信息电子地图建设费。利用GIS电子地图进行专项开发，实现对全疆粮食仓储设施的直观有效管理，为“粮安工程”粮库智能化升级改造项目省级管理平台系统提供有效的数据支撑。应急高清视频会议系统建设费。 应急高清视频会议系统建设，完成了自治区应急指挥系统建设要求，实现与自治区应急办召开应急电视电话会议的功能。局办公楼照明节能改造项目经费 。 局机关照明系统节能智控改造项目的实施，对办公区域898盏灯具进行替换，达到理论上每年节电61093度的效果，实现了提高能源利用率，强化公共机构建筑节能要求，完成节约能源指标任务。局机关视频监控系统升级改造项目费。局机关视频监控系统改造项目更换了原有老旧的模拟信号摄像头，并在原有点位基础上进行新增，共计安装高清摄像头49个，达到楼层全覆盖，录像存储天数提高至90天，符合自治区安保要求。

5. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——信息采集整理及外网网站信息维护费用。网站栏目设计经费。“新疆粮食和物资储备局”网站、“新疆粮食”微信公众平台部分内容进行重新设计及更改，提升粮食行业宣传氛围，突出行业特色，共对4个专栏、3个特色栏目及整体板面进行调整调整和设计；信息采集费。常年为行业人员、企业和老百姓提供粮食信息服务，及时发布价格动态、粮情讯息等信息。截止2018年12月“新疆粮食”微信公众平台共发布6518条信息，“新疆粮食和物资储备局”网站共发布10500条信息，2018年 “新疆粮食和物资储备局”网站发布1457条信息、“新疆粮食”微信公众平台发布2338条信息。

6. 粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费——局机关网络运行维护费。网络租费。对局机关互联网链路进行续费，保障了局机关日常办公正常开展，各项互联网业务工作顺利进行。耗材配件采购。耗材配件采购，保障了机房各类设备耗材及时换新，确保各类设备正常运行，确保机关各处室信息化设备故障得到及时处理。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

1.自治区粮食和物资储备局仓储电子地图项目经费。由于开发中基础数据发生变更，需要仓储科技处重新收集完毕，新疆乾坤信息技术有限公司再录入并继续更新，所以合同签订后支付了项目50%首款，中期初步验收时候，考虑了功能已经开发完毕，先支付了40%进度款，剩余5%的尾款需要再次验收后，再支付，计20300元。

2.“新疆粮食和物资储备局”网站等保侧测评工作因资格审查合格投标商不足3家，根据《政府采购法》“有效投标人不足三家”的规定，此项目作废标处理。在12月31日完成测评，但由于资金支付平台无法支付，故次年一次性支付。

3. 购买“开普云”网站安全检测服务。年底试用，次年正式购买使用。有效的保障了网站正常安全运行。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 做好机房和网站运行维护。包括粮食局中心机房相关网络、设备及日常运营维护费用，内容包括网络设备（服务器、交换机、路由器）维护及安全管理系统维护（防火墙、入侵检测、网络监控与网络运维、数据存储备份系统）；

2. 做好局机关运行保障。做好八条网络线路日常巡检，保障正常运行畅通，做好局机关信息化设备日常巡检，做好及时防护，保障不受病毒攻击。保障局机关机房、粮库智能化机房正常运转。

3.做好信息中心工作经费保障。自治区财政2019年预算商品服务支出2.11万元，为确保信息中心保证正常开展工作所需办公费、差旅费、机房暖气费等工作人员办公开支；做好信息化资料征订工作，为信息化宣传及技术维护提供保障。

4.支付2017年项目质保金。1年质保期后，支付视频监控项目、等级保护项目、网站监测项目质保金。

5.实施完毕仓储电子地图项目。尽快督促仓储科技处完成数据更新工作，做好仓储电子地图的验收工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

做好部门整体支出绩效自评工作，要在年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核，要把各项指标同全年的收入分别相结合，确保各项指标落到实处。

关于2018年度预算安排，根据自治区规定，网络安全要求严格，信息中心要对全行业提供技术支持和维护保障，因此项开支不在原定预算范围内，特申请自治区财政在粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等现有预算规模上，适当经费，支持粮食局信息中心顺利开展此项工作。

存在的问题：临时性工作内容增加较多，原有资金计划性强，调配较困难。

建议进一步增加资金计划安排灵活性，并在年度运行经费中适当增加约7%的不可预见经费（规模约为20万元），以调度处理相关事宜。

（三）其他

我中心每年都按照相关要求编写年度粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费项目项目财政专项资金绩效评价报告，严格实施项目绩效管理制度，确保资金使用公开透明、专款专用。

六、项目评价工作情况

按照自治区财政项目评价工作要求，自治区粮食局信息中心积极开展项目评价工作。专项经费的到位，有利地保障粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全各项业务的顺利开展，确保了网络信息安全职责履行。

一是保障保障设备和办公正常运行，根据局机房设备使用时间，及时更换部分空调，保证设备调试正常；二是保证“新疆粮食和物资储备局”网站“原则不允许断网”和“必须实行24小时职守”的运行维护要求；三是做好机房空调外机监控，杜绝安全隐患；四是及时发现网络安全隐患及存在的风险，及时进行整改，提升局机关网络安全整体水平，确保局机关网络安全；五是加强局机关涉密网络日常使用管理，确保操作间符合国家保密要求，强化局机关计算机保密管理水平；六是实施“开普云”网站安全检测服务，有效的保障了“新疆粮食和物资储备局”网站的安全运行，并及时监测是否达到政府网站运行要求；七是第三级等级保护须每年开展测评工作，并结合存在的实际问题进行整改，确保局机关中心机房网络信息安全。八是自治区粮食和物资储备局仓储设施地理信息电子地图的应用，不仅能实现对全疆粮食仓储设施的直观有效管理，也能为“粮安工程”粮库智能化升级改造项目省级管理平台系统提供有效的数据支撑；九是应急高清视频会议系统建设，完成了自治区应急指挥系统建设要求，实现与自治区应急办召开应急电视电话会议的功能。十是对办公区域898盏灯具进行替换，达到理论上每年节电61093度的效果，实现了提高能源利用率；十一是局机关视频监控系统改造项目更换了原有老旧的模拟信号摄像头，达到楼层全覆盖，录像存储天数提高至90天，符合自治区安保要求；十二是“新疆粮食和物资储备局”网站、“新疆粮食”微信公众平台提升粮食行业宣传氛围，突出行业特色，及时发布价格动态、粮情讯息等信息，截止2018年12月“新疆粮食”微信公众平台共发布6518条信息，“新疆粮食和物资储备局”网站共发布10500条信息，2018年 “新疆粮食和物资储备局”网站发布1457条信息、“新疆粮食”微信公众平台发布2338条信息；十三是保障了局机关日常各项互联网业务办公正常开展，顺利进行。保障了机房各类设备耗材及时换新，确保各类设备正常运行，确保机关各处室信息化设备故障得到及时处理。

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》