新疆财政支出绩效自评报告

（ 2018年度）

项目名称：自治区“粮安工程”粮库智能化升级改造项目

实施单位：自治区粮食和物资储备局信息中心（原自治区粮食局信息中心）

自治区主管部门：自治区粮食和物资储备局（原自治区粮食局）

项目负责人：李鑫

填报时间:  2019年1月18日

根据《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）要求，现就粮库智能化升级改造项目2018年绩效管理情况报告如下:

一、基本情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况。

2017年，按照财政部《关于启动2017年“粮安工程”粮库智能化升级改造工作的通知》（财办建〔2017〕25号）要求，我局精心组织、认真准备，做好粮库智能化升级改造项目申报工作，经过项目申报、评审、答辩等多个环节，成功入围2017年“粮安工程”粮库智能化升级改造重点支持省份。2017年8月，财政部下发《财政部关于拨付2017年粮库智能化升级补助资金的通知》（财建〔2017〕541号），我区正式纳入2017年项目实施重点支持省份，项目建设正式启动。我区“粮安工程”粮库智能化升级改造项目主要建设内容包括“省级粮食管理平台”和“粮库智能化升级改造”两个部分。利用物联网、大数据、云计算等技术，整合全区粮食行业信息，建立一套“信息发布便捷、综合服务全面、业务协同高效、应急指挥畅通”的省级粮食综合管理平台。有效提升自治区粮食局行业管理水平和决策能力，对全自治区涉粮企业提供基于全产业链信息的公共服务，全面提升新疆维吾尔自治区粮食局区域调控能力、远程监管能力、粮库物流能力和粮食安全保障能力；建立面向全自治区粮食行业各级用户的信息服务体系，推动新疆区域粮食行业“创新、协调、绿色、开放、共享”的稳定健康持续发展。以“打通粮食物流通道、修复粮食粮库设施、完善应急供应体系、保障粮油质量安全、强化粮情监测预警、促进粮食节约减损”为目标，逐步形成新疆省级粮食数据管理中心、决策指挥中心、市场监测中心、社会服务中心，提升区域粮食安全保障能力。

按照《自治区发展改革委关于自治区2017年“粮安工程”智能化升级改造项目立项的批复》（新发改经贸〔2017〕1485号），项目总投资37195万元，其中：中央补助资金26037万元，自治区预算内配套资金4000万元，自治区财政配套资金4200万元，企业自筹资金2958万元。2017年10月，自治区发改委安排自治区预算内投资1000万元作为项目地方配套资金正式拨付,用于项目前期准备费。我区“粮安工程”粮库智能化升级改造项目实施的“三原则”,一是坚持“实用、管用、好用”的建设原则。项目的规划、设计、建设一切均以实用为原则，充分结合新疆粮食流通工作实际，确保建设效果；二是坚持“公开、公平、公正”的工作原则。项目实施实行全过程公开机制，严格按照项目建设规程以及财政规定进行实施，确保工作的依法合规、公开透明；三是坚持“统一规划、统一设计、统一建设、统一实施、统一保障”的实施原则。按照财政部、国粮局项目实施要求，结合新疆工作实际，为确保项目在疆顺利实施，按时完成绩效进度，确定项目实施“五统一”的实施原则。

- 自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

项目按照“统一规划、统一设计、统一建设、统一实施、统一保障”的实施原则进行建设，无分解下达预算。绩效目标是绩效管理的源头和基础，按照局党委2019年的工作部署，根据信息中心年初工作规划和重点工作安排，工作小组在绩效管理过程中保证了各个项目按时按量的完成；进一步做好局机关信息化系统服务保障工作及安全服务保障工作。结合国产化办公设备替代工作，做好2019年的正版国产软件采购工作。重点围绕深化小麦收储制度改革和夏粮收购工作做好信息宣传工作；尽快开展项目第6、7标段招标工作，确保2019年年底项目如期完工。

二、绩效自评工作开展情况

1.前期准备。组织相关人员学习《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号），结合我局取得各项专项项目情况，明确项目预期要达到的总体目标、完成的工作量、工作任务质量、应完成的时间、应达到的预期效果以及经费控制数等，做到评有所依。

2.组织过程。根据项目资金下达情况，围绕项目预期目标、完成的工作量、工作质量、完成时间、应达到的预期效果等指标，对一年来绩效目标完成情况进行自评，针对项目设计、项目管理、项目监理、项目审计等非工程建设内容，采取实时跟进的方式，督促做好资金绩效目标跟踪，对发现的问题及时整改。针对项目第1-5标段工程建设内容，统筹协调项目管理、项目监理、项目审计等单位，严把项目建设质量关，确保项目资金充分发挥应有的作用，实现项目预期建设目标。并根据项目实施具体情况，向主管部门上报项目绩效目标完成情况表。严格按照自治区相关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报领导小组办公室进行汇总。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

3.分析评价。在项目立项、设计论证、预算审查、监理验收、财务管理、成果审查等管理工作中，发挥了重要而有效的监督作用，积极推进做好项目各项招标内容的统筹过来，落实项目建设主体责任，分解项目建设实施工作任务，做到分工明确、责任到人，确保项目资金绩效目标达标；在项目预算、施工、资金使用和会计核算等管理方面做了大量的工作，针对项目建设实施实际情况，定期开展项目阶段性审计，保障了项目资金使用的科学、合理、规范，对提高整个项目的财政资金项目管理水平奠定了坚实的基础。

三、综合评价结论

坚持“实用、管用、好用”的建设原则、坚持“公开、公平、公正”的工作原则、坚持“统一规划、统一设计、统一建设、统一实施、统一保障”的实施原则。在充分调研设计、保质保量、的基础上，加快推进项目建设实施，采取倒排工期、按日调度等措施，全力加快项目设计、实施进度，完成项目预期绩效目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。项目总投资37195万元，其中：中央补助资金26037万元，自治区预算内配套资金4000万元，自治区财政配套资金4200万元，企业自筹资金2958万元。2017年10月，自治区发改委安排自治区预算内投资1000万元作为项目地方配套资金正式拨付，用于项目前期准备费。2018年6月，自治区财政厅下发《关于下达2017年粮库智能化升级中央财政预算补助资金预算的通知》（新财建〔2018〕153号），26037万元中央补助资金正式拨付，现下达项目资金共计27037万元。

（二）项目资金执行情况分析。2018年合计支付资金6921.5万元，包含项目设计、项目管理、项目审计（造价）、项目监理、专线链路（库点接入自治区电子政务外网）、项目第1标段（省级平台）、第2、3、4标段（库点改造）等预付款，其中，自治区预算内资金1000万元用于，项目设计、项目管理、项目审计、项目监理等预算款项，基本完成年度项目资金绩效目标。

（三）项目资金管理情况分析。根据自治区财政资金项目工作特点和具体要求，进一步加快项目实施进度，做好项目资金的使用和管理，科学、合理、规范做好资金的支付计划、支付审核、支付进度等各项管理工作，严格监督好、执行好项目资金，进一步加强在建章立制、细化预算、合同管理、会计信息反馈等方面的管理，制定项目资金支付管理规定，促进了项目经费使用效果的提高，进一步提升项目资金发挥的作用。为确保项目下达各项技术经济指标的完成，项目实施严格按照专项资金使用规定，将资金用于必需的和急需的建设内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用，决不将资金挪作他用。

（1）对经费使用实行专款专用，单独核算，会计科目设置规范，核算内容和财务报告真实、准确和完整，经费开支审批程序和手续完备，相关财务档案资料保存管理。

（2）信息管理部门和财务管理部门沟通及时，认真协商生产实施计划和财务预算的一致性。院财务部门严格按照自治区要求，加强本单位经费支出的财务监督，严格执行自治区专项经费管理办法。

（3）经费按照规定的支出范围和标准执行预算情况，财务部门对资金预算执行和使用情况进行日常财务监督，主要包括：资金到位情况，有无超预算、超范围、超标准支出，挤占、挪用、转移项目经费，自行分解、擅自转拨经费等。

（4）项目结束后，及时清理账目、确定项目支出情况，检查有无拖延财务结账、长期挂账报销费用等问题，对及不定期的对经费使用的合法性、合规性和合理性，以及财务收支信息的真实性和完整性等进行检查和评价。

（四）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：截止2018年12月底，已完成项目设计、项目管理、项目审计（造价）、项目监理、专线链路（库点接入自治区电子政务外网）、项目第1标段（省级平台）、第2、3、4标段（库点改造）的招标工作，有序推进项目第1标段（省级平台）、第2、3、4标段（库点改造）的建设实施。第1标段（省级平台）机房等改造工作已开始实施，第2、3、4标段已进入库点实地勘测阶段，待深化设计完成后进入正式实施阶段。

（2）项目完成质量：项目工作质量实行岗位责任制，主任到人，开展经常性、阶段性、年度性的质量检查工作。在制定质量措施的同时，加强质量意义的教育，组织必要的理论学习，同时制定一定的奖惩措施，推进质量管理的具体实施。

（3）项目实施进度：截止2018年12月底，完成项目设计、项目管理、项目审计（造价）、项目监理、专线链路（库点接入自治区电子政务外网）、项目第1标段（省级平台）、第2、3、4标段（库点改造）的招标工作，有序推进项目第1标段（省级平台）、第2、3、4标段（库点改造）的建设实施。第1标段（省级平台）机房等改造工作已开始实施，第2、3、4标段已进入库点实地勘测阶段，待深化设计完成后进入正式实施阶段。项目初步设计和概算已通过自治区政府投资项目评审中心评审，取得评审报告。

（4）项目成本节约情况。因部分成本费用尚未结算，且尚未办理财务竣工决算，项目成本节约程度上不明确。但我们还是本着厉行节约的原则，在保质保量按时完成项目工作任务的前提下，保证项目经费专款专用，绝不浪费。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。因项目尚未实施完毕，目前经济效益尚未完全体现，项目完成后最终会为自治区经济社会发展提供资源保障重要信息。

（2）项目实施的社会效益分析。为自治区粮食流通监管提供信息化、智能化支撑，奠定了良好基础。项目建成后，可大大提高粮食流通监管水平，实现在线监测、实时监管，为保障我区粮食安全提供新的手段。

（3）项目实施的生态效益分析。按照自治区实施生态文明建设、重大民生工程建设的新要求，严格控制项目实施生态影响，确保项目建设“绿色、环保”。

（4）项目实施的可持续影响分析。粮食流通监管水平的提高，在线监测、实时监管的水平提升，为保障我区粮食安全提供了新的、智能化手段，对实现新疆社会稳定和长治久安总目标具有十分重要的意义。

3.满意度指标完成情况分析。在完成项目建设实施任务的同时，各地国有粮食购销企业非常满意。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

粮库智能化升级改造项目建设实施工作将持续到2019年严格按照项目建设实施进度计划开展工作，受冬季气候等因素的影响，破土破路等工作无法实施，施工进度受到影响。我们将协调项目承建单位增加项目人员和设备，合理安排项目的实施，保证按时、保质保量完成绩效目标。

六、绩效自评结果应用

提高单位的财政资金使用效能，使各级领导和财务人员、经管人员按《预算法》办事，各项收支全部纳入预算管理，各项支出讲求使用效能，投入与产出能成正比。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

要做好部门整体支出绩效自评工作，要在年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核，要把各项指标同全年的收入分别相结合，确保各项指标落到实处。

由于粮库智能化升级改造项目为首次在我区实施，经历了立项审批、设计、设计评审等前期工作阶段，由于缺少相应的实施经济和成功的参考案例、我区冬季寒冷无法开展室外施工等因素，项目建设实施受到一定影响。建议待项目整体建设完成后，再由项目主管部门专门组织对粮库智能化升级改造项目的总体绩效目标进行评价。

八、附表

《项目支出绩效目标自评表》

自治区粮食和物资储备局

信息中心

2019年1月18日